**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas**

**Campus Manaus Centro**

**Ane Emanuela Costa dos Passos**

**Anna Estephany de Souza Machado**

**Sinara Silva de Souza**

**Júlia Karoline Verissimo Cardoso.**

**IMAKE**

**Relatório de Atividades**

Manaus, Amazonas – Brasil

2019

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas**

**Campus Manaus Centro**

**Ane Emanuela Costa dos Passos**

**Anna Estephany de Souza Machado**

**Sinara Silva de Souza**

**Júlia Karoline Verissimo Cardoso.**

**IMAKE**

**Relatório de Atividades**

Relatório de Atividades apresentado para o 1° Semestre do Curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus Centro – IFAM-CMC –, como requisito para o cumprimento de disciplina.

**Emmerson Santa Rita da Silva**

Julho/2019

Manaus, AM

**1. Introdução**

Este relatório tem como objetivo apresentar todas as atividades e desempenho do projeto WEBImake, realizadas durante o prazo para entrega das funcionalidades e das documentações do 6° Sprint(ultimo). A responsável pela organização das reuniões e o desempenho do projeto foi a aluna Júlia Karolyne (Scrum Master). Houveram 3 reuniões semanais para essa entrega do projeto. Foram definidos planejamento de entrega, definição de tarefas a cada semana para as integrantes.

**2. Cronograma de Atividades Mensais**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | | | | | |  |
| Tarefa \ Mês | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
| Coleta de Dados |  |  |  |  |  |  |
| Levantamento de requisitos |  |  |  |  |  |  |
| Entrega do Pré-Projeto |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do projeto |  |  |  |  |  |  |
| Escrita do projeto |  |  |  |  |  |  |
| 1° Sprint |  |  |  |  |  |  |
| 2° Sprint |  |  |  |  |  |  |
| 3° Sprint |  |  |  |  |  |  |
| 4° Sprint |  |  |  |  |  |  |
| Teste |  |  |  |  |  |  |
| Entrega e Defesa do Trabalho |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Legenda | |
|  | Iniciado / Não-concluído |
|  | Concluído |

**3. Relatório de desempenho durante o semestre**

**3.1 Dificuldades e Problemas**

As dificuldades em geral do grupo, foram em como utilizar a ferramenta Firebase, além da dificuldade com o Back-end, pois a maior parte dos bugs não tivemos muito auxilio para resolver; Ane Emanuela e Julia Karolyne: Depois de conexão já estabelecida entre o JavaScript e o Firebase, o problema foi para o banco de dados guardar as informações da maneira certa para que elas fossem exibidas de maneira correta nas telas de: cliente e profissional. Sinara e Anna : Por ambas não serem boas na parte do back-end as suas reponsabilidades foram apenas em relação ao front-end, porém sempre que possível tentavam auxiliar na parte do back-end.

**3.2 Não cumprimento das atividades**

* Feed;
* Pesquisar;
* Bate-Papo;
* Trazer as informações para o perfil para ambos;

**3.3 Aprendizados**

Podemos concluir que quando se trata do ditado “É com os erros que se aprende!”, foi o nosso guia para não desistirmos do projeto, mesmo faltando algumas conclusões de atividades planejadas, persistimos até o dia da entrega do projeto.

Cada uma aprendeu a utilizar as ferramentas como: Figma, CSS, Html, JavaScript, Canva, Bootstrap, GitHub, Firebase. Utilizando W3school aprendemos a utilizar algumas dessas ferramentas.